Załącznik nr 2

Wzór

Umowa nr ....B/2016

Zawarta w dniu ………… między:

# Ogrodem Zoobotanicznym w Toruniu

z siedziba w Toruniu ul. Bydgoska 7

NIP – 956 200 44 62

reprezentowanym przez:

# Beatę Gęsińską – Dyrektor

Zwanym dalej Zamawiającym

a

### ............................................

z siedzibą w ............................ ul.......

NIP – ................................

reprezentowanym przez:

..................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Podstawą zawarcia umowy jest akceptacja oferty złożonej przez Wykonawcę z dnia ................................ (treść oferty w załączniku nr. 1)

§2

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych budynku gospodarczo – inwentarskiego (stodoły) na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

2. Zakres wykonania prac jest wskazany  w dokumentacji projektowej.

3.Wyknawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi w miejscu realizacji zadania i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4. Przedmiar robót, projekt został udostępniony Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę.

§3

1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia prac na dzień ………………….. a termin zakończenia prac na dzień 29.04.2016r. z możliwością ich wcześniejszego ukończenia. Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

2.  Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie umowy.

3. Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru będzie: ...................................

4. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ......................................

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru.

§4

- Zakres prac obejmować będzie:

- rozbiórkę pokrycia dachu z papy,

- rozbiórkę poszycia dachu z desek,

- rozbiórkę poszycia ścina z desek,

- rozbiórkę okien i wrót drewnianych,

- usunięcie luźnych fragmentów podłogi,

- usunięcie ziemi skarpy po stronie wschodniej,

- oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych,

- wykonanie napraw uszkodzeń elementów konstrukcyjnych drewnianych,

- ułożenie poszycia z desek na dachu,

- ułożenie poszycia dachu z papy,

- montaż rynien i rur spustowych,

- ułożenie poszycia z desek na ścianach,

- dostawa i montaż okien,

- montaż wrót drewnianych,

- montaż ścianek wewnętrznych,

- wykonanie posadzki betonowej,

- ułożenie prefabrykowanych ścianek oporowych wzdłuż ściany, wschodniej ze spadkami do odprowadzenia wód opadowych,

- naprawa uszkodzonej skarpy,

- wykonanie nasadzeń skarpy krzewami,

- naprawa nawierzchni szutrowej po stronie zachodniej.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń, i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca, zgodnie z wykazem przedmiaru robót.

3.Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§5

Należność za wykonanie usługi będącej przedmiotem tej umowy w kwocie tj.

........................ zł brutto (słownie: ..................... złotych ............../100)

co stanowi: ........... zł netto + .......% VAT w kwocie ..................zł , zostanie zapłacona przelewem na konto Wykonawcy w oparciu o wystawienie faktury z terminem płatności 14 dni.

§6

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą właściwości miejscowego dla Zleceniodawcy Sądu.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							  ZAMAWIAJĄCY